Zmluva o dielo č. ......./2019/ORA-IP

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a doplnkov na realizáciu stavebných prác „Oprava soc. zariadení a zdravotechniky v zázemí telocvične ZŠ s MŠ, Radvanská 1, Banská Bystrica“

Čl. I  Zmluvné strany

1. Objednávateľ : 		Mesto Banská Bystrica

Sídlo :   			Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica		Zastúpený : 		Jánom Noskom, primátorom mesta					Osoby oprávnené na rokovanie 										vo veciach zmluvných : 	Ing. Vladimír Brieda 								vo veciach technických : 	Ing. Katarína Pániková, katarina.panikova@banskabystrica.sk 		Telefón:			048/4330 570, 048/4330 470						Fax: 			048/4330 299, 411 3575						Bankové spojenie : 	ČSOB, a. s., Banská Bystrica						Číslo účtu : 		4016795432/7500							BIC: 			CEKOSKBX								IBAN: 			SK77 7500 0000 0040 1679 5432						IČO : 			00 313 271  									DIČ :			2020451587									IČ DPH :			SK2020451587													(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Sídlo :			                      							   Zastúpený:

Zápis v OR/ZR:

Štatutárny zástupca :	             							  	Bankové spojenie : 	                         							Číslo účtu :			                  								IBAN:			                                           						BIC:													IČO :			             									DIČ :			             								      	IČ DPH :																		(ďalej len „zhotoviteľ")

Čl. II  Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) je realizácia stavebných prác: „Oprava soc. zariadení a zdravotechniky v zázemí telocvične Základnej školy s materskou školu (ďalej len „ZŠ s MŠ“), Radvanská 1, Banská Bystrica“ (ďalej len „Dielo“), podľa dokumentácie,  vypracovanej spoločnosťou JK Projekcia, Na úbočí 7, 974 09 Banská Bystrica a podľa  predloženého oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1“) a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť zhotoviteľom dostupné v súvislosti s vypracovaním ponuky zhotoviteľa.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce a dodávky podľa spracovanej  dokumentácie: „Oprava soc. zariadení a zdravotechniky v zázemí telocvične, ZŠ s MŠ, Radvanská 1, Banská Bystrica v rozsahu Prílohy č. 1.

Časť stavebných prác bude zrealizovaná v rámci projektu „Oprava soc. zariadení a zdravotechniky v zázemí telocvične ZŠ s MŠ, Radvanská 1, Banská Bystrica“ (ďalej len „Projekt“), ktorý bude financovaný Úradom vlády Slovenskej republiky, z dotačného programu „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ z podprogramu č. 3 „Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej  infraštruktúry.

Zaradenie predmetu Zmluvy podľa spoločného slovníka obstarávania CPV:

Hlavný slovník: Stavebné práce 45000000-7, Búracie práce 45212222-8, Opravy a údržba ústredného kúrenia 50720000-8, Opravy a údržba el. zariadení budov 50700000-2, Maliarske a natieračské práce 45442100-8, Obklady, dlažby 45430000-0,

1.2. Opis predmetu zákazky:

Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa zabezpečiť realizáciu stavebných prác „Oprava soc. zariadení a zdravotechniky v zázemí telocvične ZŠ s MŠ, Radvanská 1, Banská Bystrica“, v rozsahu Prílohy č. 1 (ocenený výkaz výmer).

Stavebné práce majú byť realizované v objekte  v zázemí telocvične, t. j. v priestoroch šatní, soc. zariadení, kabinetov a v priestoroch chodieb.

Objekt zázemia telocvične je súčasťou stavby ZŠ s MŠ, Radvanská 1, Banská Bystrica, so súpisným číslom 2336, na LV č. 6986 vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica, na parcele registra „C“ 3365/1, v k.ú. Radvaň.

Predmetom opráv sú priestory:

Šatne muži a ženy - m. č. 103,105,106, 108,

Sociálne zariadenia muži a ženy - m. č. 104,107,113,114

Kabinet – m. č. 101,102,115

Chodba – m. č. 109, 116,

Stavebné práce budú realizované v rozsahu Prílohy č. 1 k Zmluve.

Rozsah prác:

Búracie práce v zázemí telocvične (soc. zariadenia, šatne, kabinety, chodby)

Oprava povrchov (výmena) v zázemí telocvične

UK - Výmena vykurovacích telies

Elektroinštalácia – výmena svietidiel, kabeláž, rozvádzač

Zabezpečenie likvidácie odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. - odpady budú uskladnené v kontajneroch a vyvezené na príslušnú skládku.

Základným účelom uzatvorenia tejto Zmluvy je vykonanie diela: „Oprava soc. zariadení a zdravotechniky v zázemí telocvične ZŠ s MŠ, Radvanská 1, Banská Bystrica“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou JK Projekcia, Na úbočí 7, 974 09 Banská Bystrica a podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, vrátane zabezpečenia materiálu a vecí potrebných na vykonanie diela, ich dodania do miesta vykonania diela.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas zhotoviť pre objednávateľa dielo vymedzené v tejto Zmluve v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a Prílohe č. 1. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas dokončené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť dohodnutú  cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3. Zhotoviteľ je povinný použiť na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky objednávateľa stanovené touto zmluvou. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje dodržať všetky záväzné i doporučené STN, EN normy a ďalšie zákony a vyhlášky vzťahujúce sa k predmetu a obsahu zmluvy, súvisiace s realizáciou predmetu tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť predmet tejto zmluvy v požadovanej kvalite a termíne podľa tejto zmluvy.

5. Za riadne a úplné ukončenie diela zhotoviteľom podľa tejto zmluvy sa považuje kvalitné, riadne, včasné a úplné dokončenie všetkých prác a dodávok tvoriacich predmet diela v zmysle tejto Zmluvy a Prílohy č. 1.

6. Miesto dodania predmetu zmluvy je zázemie telocvične ZŠ s MŠ, Radvanská 1, Banská Bystrica.

Čl. III Lehota plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje že dielo uvedené v článku II tejto zmluvy zhotoví pre objednávateľa pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok v nasledovných lehotách:

1.1. Odovzdania staveniska:	do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska,

1.2 Začatie realizácie diela: 	 	nasledujúci deň po odovzdaní staveniska,

1.3.Vykonanie diela:               	do 50 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou v zmysle ods. l., bod 1.1., 1.2. a 1.3., tohto článku zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, alebo z titulu vyššej moci.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska podľa bodu 1.1. tohto článku, alebo v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím vykonania diela v lehote podľa bodu 1.2. tohto článku zmluvy o viac ako 5 dní, táto zmluva stráca platnosť aj účinnosť.

4. V prípade prerušenia alebo pozastavenia zhotovovania diela z dôvodov na strane objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený predĺžiť termín ukončenia realizácie diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia.

Čl. IV Cena diela, fakturácia a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako cena pevná a nemenná, v ktorej sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s riadnym zhotovením diela podľa tejto Zmluvy a Prílohy č. 1 vrátane zabezpečenia materiálu a vecí potrebných na vykonanie diela ich dodania do miesta vykonania diela. v nasledovnom členení :

| P. č. | Popis | Cena bez DPH (€) | DPH 20% (€) | Cena s DPH (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprava soc. zariadení a zdravotechniky v zázemí telocvične, ZŠ s MŠ, Radvanská 1, Banská Bystrica |  |  |  |
| 2. | Cena celkom: |  |

cena slovom:  ..................................eur a ............centov s DPH

2. Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od zhotoviteľa, je platiteľom DPH a je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Cena za dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie diela. K cene za dielo nebude Zhotoviteľ fakturovať daň z pridanej hodnoty z dôvodu, že túto Objednávateľ uhradí do štátneho rozpočtu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela k úhrade bude stanovená na základe príslušných vzájomne odsúhlasených a skutočne zrealizovaných dodávok a prác potvrdených povereným zástupcom objednávateľa na stavbe, a to v maximálnom rozsahu dohodnutých touto Zmluvou a Prílohou č. 1.  Zhotoviteľ k faktúre doloží aj všetky potrebné certifikáty dodaných výrobkov a fotodokumentáciu skutočnej realizácie diela podľa tejto Zmluvy. Súčasťou fotodokumentácie bude dokumentácia skutkového stavu zakrývaných častí stavby tak, aby bolo zrejmé technické riešenie uloženia použitého materiálu. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii diela.

4. Cena určená v Zmluve sa môže meniť len na základe písomného dodatku k tejto Zmluve, a to pri písomnej požiadavke objednávateľa a v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní. V prípade, že vznikne potreba naviac prác nezahrnutých v Prílohe č. 1 alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedalo predvídať a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ocení tieto položky jednotkovou cenou maximálne vo výške, aká je uvedená v kalkulácii ceny, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Nové položky budú Zhotoviteľom kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých réžií, ziskov, miezd, sadzieb mechanizmov cien materiálov.

5. Cenu za vykonanie diela podľa tejto Zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúry  zhotoviteľa,  ktorú vystaví na základe súpisu riadne vykonaných prác a dodávok potvrdených povereným zamestnancom objednávateľa, v lehote do 15 dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne dokončeného diela objednávateľom.

6. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi takto vystavenú faktúru v lehote jej splatnosti t. j. do 30 dní odo dňa jej prevzatia objednávateľom.

7. V prípade, že faktúra alebo jej príloha nebude obsahovať náležitosti platného daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie doby splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. Faktúry budú objednávateľovi doručované osobne alebo doporučene poštou.

8. Neoddeliteľnou prílohou faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podpísaný a odsúhlasený poverenou osobou objednávateľa a odovzdávací a preberací protokol so zápisom, že dielo bolo odovzdané objednávateľovi bez vád a nedorobkov.

Čl. V  Podmienky zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy v zhode s platnými STN, STN EN normami a podľa ostatných záväzných právnych predpisov súvisiacich s riadnou realizáciou diela, podľa tejto Zmluvy a v súlade s výkresovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou JK Projekcia, Na úbočí 7, 974 09 Banská Bystrica.

2. Zhotoviteľ vedie od prevzatia staveniska až do protokolárneho prevzatia riadne dokončeného diela objednávateľom stavebný denník. Zmluvné strany sa dohodli, že pri vedení stavebného denníka sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“).

3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet zmluvy mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu diela podľa tejto Zmluvy.

4. Za riadne a úplné vykonanie predmetu Zmluvy zhotoviteľom podľa tejto zmluvy sa považuje kvalitné, riadne, včasné a úplné dokončenie všetkých prác a dodávok tvoriacich predmet Zmluvy a prevzatie diela objednávateľom podpísaním protokolu bez vád a nedorobkov.

5. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa, aby odpady, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela zhromaždil a triedil podľa druhov odpadov v súlade s Katalógom odpadov, zabezpečil nakladanie s nimi len osobou oprávnenou nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať sankcie vo výške 100% výšky sankcie uloženej objednávateľovi správnym orgánom, vyplývajúcej z porušenia tohto zákona.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky opatrenia, aby nevznikli škody na majetku počas realizácie diela. Po vzniku škody je zhotoviteľ  povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady opravu alebo náhradu vecí poškodených vinou alebo nedbanlivosťou zhotoviteľa alebo jeho pracovníkov pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť poistenie zodpovednosti za škody spôsobené jeho činnosťou pri realizácii diela podľa tejto Zmluvy. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na vykonanie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady opravu alebo náhradu vecí poškodených vinou alebo nedbanlivosťou zhotoviteľa alebo jeho pracovníkov, alebo tretích osôb pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním. Veci a materiál obstarané a dodané zhotoviteľom na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy sú vo vlastníctve zhotoviteľa, ktorý zodpovedá za nebezpečenstvo škody na nich a to až do ich spracovania a zabudovania do predmetu diela.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť.

9. Objednávateľ sa zaväzuje písomne vyzvať zhotoviteľa na prebratie staveniska a objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami Zmluvy.

10. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody.

11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

12. Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonávania prác za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov  ako aj tretích osôb vyskytujúcich sa na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Je povinný označiť a zabezpečiť priestor staveniska a prístupové cesty tak, aby nedošlo k úrazom prípadne k poškodeniu zdravia a majetku týchto osôb. V prípade vzniku úrazu, alebo poškodenia zdravia či majetku zodpovedá v plnom rozsahu za škodu vzniknutú z dôvodu nezabezpečenia svojich povinností.

13. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie platných právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v areáli staveniska a zodpovedá za dodržiavanie požiarnych predpisov      v zmysle platných právnych predpisov.

14. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 3 pracovných dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.

15. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas dokončené dielo v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

16. Podmienkou riadneho ukončenia diela podľa tejto Zmluvy je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou.

Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. Ide o nasledovné doklady :

a) atesty od výrobcov, certifikáty

b) skúšky materiálov

c) záručné listy

17. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojho technického dozoru kontrolovať vykonávanie diela a to či sa vykonáva podľa požiadaviek objednávateľa, podmienok dohodnutých touto Zmluvou, technických noriem a iných súvisiacich právnych predpisov. Vzhľadom na skutočnosť, že stavebné práce budú prebiehať počas prevádzky Základnej školy, je technický dozor objednávateľa po dohode s riaditeľom školy oprávnený koordinovať priebeh a postup prác tak, aby nebola ohrozená prevádzka Základnej školy.

Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s touto Zmluvou, požiadavkami objednávateľa, technickými normami a inými súvisiacimi právnymi predpismi, je objednávateľ oprávnený dožadovať do toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu Zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude osoba, ktorá koná za objednávateľa vo veciach technických pred ich zakrytím pozvaná najneskôr tri (3) pracovné dni vopred na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela, a to e-mailom uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy.

18. Objednávateľ výkonom technického dozoru poveruje Ing. Katarínu Pánikovú, zamestnanca mestského úradu Banská Bystrica. Rozsah a špecifikácia činností technického dozoru je podľa  sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2019, príloha č. 5 tohto sadzobníka.

20. Zhotoviteľ funkciou stavbyvedúceho poveruje …...........................

21. O odovzdaní predmetu Zmluvy bude spísaný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí,              z ktorého bude zrejmý stav vykonaných prác v čase jeho prevzatia objednávateľovi. 5 pracovných dní pred zmluvným termínom ukončenia stavby v zmysle Zmluvy, zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že stavba je pripravená k odovzdaniu a žiada zvolať preberacie konanie stavby. Na základe uvedenej žiadosti zhotoviteľa objednávateľ písomne zvolá preberacie konanie stavby.

22. K preberaciemu konaniu stavby zhotoviteľ pripraví:

- 1 paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby

- stavebné denníky

- revízne správy elektroinštalácie, atesty od rozvádzačov, meracie protokoly MaR, ....

- certifikáty, atesty od všetkých zabudovaných materiálov

- zápisy o vykonaných skúškach (skúšky hutnenia, tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.)

- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté

- kompletnú technickú dokumentáciu technologických zariadení

- faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia

- doklady o likvidácii odpadov zo stavebnej činnosti v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z.

o odpadoch t.j. evidenčné listy odpadov podľa druhu odpadu, vážne lístky.

Predsedom preberacieho konania je vedúci Oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov.

Čl. VI. Záručná doba - zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa tejto Zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude zhotovený v kvalite zodpovedajúcej kvalitatívnym podmienkam, ktoré sú stanovené v príslušných technických normách, vzťahujúcich sa na vykonanie diela ako celku.

3. Za vady diela, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky, pričom záručná doba na riadne zhotovené a objednávateľom prevzaté dielo podľa tejto Zmluvy je 60 mesiacov odo dňa podpísania protokolu o prevzatí diela objednávateľom, s výnimkou materiálov, u ktorých výrobcovia dávajú kratšiu záručnú. V týchto prípadoch je záručná doba stanovená výrobcom a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a záručných listov, ktoré zhotoviteľ predloží objednávateľovi.

4. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom písomného uplatnenia reklamácie, plynutie záručnej doby pokračuje písomným potvrdením objednávateľa o odstránení reklamovanej vady diela.

5. V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, toto dielo neprevezme, ale spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia.

6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady v lehote stanovenej objednávateľom.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie od objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia vád si zmluvné strany dohodnú písomnou formou.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadnu prevádzku diela do 24 hodín odo dňa doručenia výzvy objednávateľa.

9. V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovanie vád v dohodnutom termíne, objednávateľ si zabezpečí odstraňovanie vád prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk zástupcu zhotoviteľa s popisom vady ako sa táto prejavuje.

11. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách dohodnutých v tomto zápise. V opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa a to bez prerušenia plynutia záručnej doby.

12. Zhotoviteľ je povinný predložiť poistenie zhotoviteľa za škody spôsobené vykonaním diela vo výške min. 94 000,00 Eur, vrátane dokladu o úhrade poistného. Poistná Zmluva bude zahŕňať stavebno-montážne poistenie stavby v zmysle predmetu Zmluvy a v poistnom období počas trvania tejto Zmluvy.

Čl. VII. Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím vykonania diela podľa tejto Zmluvy, alebo v prípade ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne uvedenom v čl. III Zmluvy riadne a včas, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania zo zmluvnej ceny. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na prípadnú náhradu škody, ktorá mu omeškaním zhotoviteľa vznikla.

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v lehote jej splatnosti, uhradí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy uplatnenej vo faktúre za každý deň omeškania.

3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád, resp. neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania a za každú vadu samostatne až do odstránenia vady. Faktúru vystaví objednávateľ za každých 14 kalendárnych dní omeškania.

Čl. VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od Zmluvy

1.1. Objednávateľ alebo Zhotoviteľ môžu odstúpiť od Zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia Zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

1.2. Pre odstúpenie od Zmluvy platia §§ 344-351 Obchodného zákonníka.

1.3. Odstúpenie od Zmluvy je možné len pri podstatnom porušení Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.

1.4. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak :

a./  Zhotoviteľ neukončí vykonanie diela podľa termínu v zmysle čl. III bod. 1.3. tejto Zmluvy

b./  Zhotoviteľ neodstráni chyby diela v zmysle čl. VI. bod 7. tejto Zmluvy v stanovenej lehote

c./ ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz, začaté reštrukturalizačné konanie, alebo bude začatá jeho likvidácia.

d./ zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi poistnú zmluvu resp. písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy a potvrdenie o úhrade poistného podľa ustanovení tejto Zmluvy

e./ ak zhotoviteľ nesplní akúkoľvek z povinností uvedených v tejto zmluve.

2. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia Zmluvy

2.1. Zmluvné strany označujú porušenie Zmluvy za podstatné ak :

a./   Zhotoviteľ neukončí vykonanie diela podľa termínu v zmysle čl. III bod. 1.3. tejto Zmluvy

b./  Zhotoviteľ neodstráni chyby diela v zmysle čl. VI. bod 7. tejto zmluvy v stanovenej lehote

c./ ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz, začaté reštrukturalizačné konanie, alebo bude začatá jeho likvidácia.

d./ Zhotoviteľ nezačne s vykonaním diela v zmysle čl. III., bod 1.2 tejto Zmluvy

e./ ak zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie diela v súlade s touto Zmluvou

f./ ak zhotoviteľ nesplní akúkoľvek z povinností uvedených v tejto zmluve.

Podstatným porušením Zmluvy sú vyššie uvedené prípady, nie však iba tie.

2.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto Zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 349 Obchodného zákonníka.

2.3. Ostatné porušenia (nesplnenia) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s právom oprávnenej strany odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

3. Platby pri odstúpení od Zmluvy

Ak od Zmluvy odstúpi objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa nevznikne zhotoviteľovi nárok  na zaplatenie vykonaných prác ku dňu odstúpenia od Zmluvy vo výške skutočne vykonaných prác a zabudovaných materiálov, ktorých výšku odsúhlasí objednávateľ.

Čl. IX. Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy objednávateľom a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť.

Čl. X. Záverečné ustanovenia

1. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky ( záväzku ) bez predchádzajúcej písomnej dohody, a ak sa zmluvné strany dohodnú na postúpení pohľadávky, je možné toto postúpenie vykonať len do výšky základu dane. Daň z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zaväzujú vysporiadať v zmysle zákona.

2. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, sa zhotoviteľ zaväzuje oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom informovať o dôležitých skutočnostiach súvisiacich s touto Zmluvou, najmä o akejkoľvek zmene skutočností zapísaných v obchodnom registri, o vstupe spoločnosti do likvidácie, o začatí exekučného alebo konkurzného konania.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude objednávateľ alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto Zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím Zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.

5. Táto Zmluva a všetky práva a povinnosti založené touto Zmluvou sa riadia právom Slovenskej republiky. Pri plnení tejto Zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a podpornými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovať podľa platných STN noriem a nadväzujúcich predpisov.

6. Akékoľvek dohody pozmeňujúce alebo doplňujúce túto zmluvu alebo Prílohy k tejto Zmluve zaväzujú zmluvné strany len vtedy, ak budú potvrdené písomným dodatkom k tejto Zmluve podpísaným štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

7. Zhotoviteľ najneskôr pri podpise Zmluvy predloží objednávateľovi ocenený výkaz výmer  (rozpočet) totožný s výkazom výmer poskytnutým objednávateľom v procese VO, ktorého prevzatie potvrdí poverený zástupca objednávateľa.

8. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

9. Táto Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, so Zmluvou sa dôkladne oboznámili, s jej obsahom súhlasia a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa ...........          	         V ...................................., dňa ..........

Objednávateľ                                                            Zhotoviteľ

...........................................				........................................

Ján Nosko

primátor mesta					konateľ spoločnosti

Banská Bystrica