PLÁN DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI

NA ROKY 2027 - 2037 
pre záujmové územie mesta Banská Bystrica - zadanie

# Obsah

Zoznam pojmov a skratiek	2

Úvod	3

A. Analytická časť	4

A.1. Identifikácia problémov a cieľov vo východiskových dokumentoch	4

A.2. Analýza a prognóza dopytu	7

A.3. Priestorová analýza	8

A.4. Analýza existujúceho systému VOD	8

A.5. Analýza a prognóza finančných možností objednávateľa	9

A.6. Analýza a prognóza prevádzkových možností dopravcu	9

A.7. Zhrnutie analytickej časti a doplnenie zadania pre návrhovú časť	9

B. Návrhová časť	10

B.1. Návrh štandardov dopravnej obslužnosti	10

B.2. Návrh siete liniek VOD	11

B.2.A. Východiskový návrh siete liniek VOD	16

B.2.B. Cieľový návrh siete liniek VOD	17

B.2.C. Výhľad návrhu siete liniek VOD	17

B.3. Návrh prestupných uzlov	17

B.4. Zhodnotenie vplyvu návrhov na finančné možnosti objednávateľa	18

B.5. Návrh opatrení	18

B.6. Akčný plán	18

B.7. Zhodnotenie	18

Záver	19

Prílohy	19

# Zoznam základných pojmov a skratiek

| Pojem / skratka | Definícia |
| --- | --- |
| IDS | Integrovaný dopravný systém |
| IDS BBSK | Organizátor IDS BBSK, a. s. |
| MDS | Mestský dopravný systém |
| PDO | Plán dopravnej obslužnosti |
| PRM | Program rozvoja mesta Banská Bystrica 2030 |
| PUM | Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica |
| PUM BBSK | Plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja |
| ÚPN BB | Územný plán mesta Banská Bystrica 2015 |
| VOD | Verejná osobná doprava |

# Úvod

Plán dopravnej obslužnosti zostavuje objednávateľ na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia, je strategický dokument, ktorý v zmysle zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a príslušných vykonávacích predpisov, bude podkladom pri zostavovaní cestovných poriadkov v pravidelnej doprave, pri udeľovaní povolení na prevádzkovanie linky, pri uzatváraní zmlúv o dopravných službách a na plánovanie infraštruktúrnej investičnej činnosti objednávateľa a organizácií v jeho pôsobností. Hlavným cieľom je zvýšenie podielu cestujúcich VOD na deľbe prepravnej práce v meste.

# A. Analytická časť

Cieľom analytickej časti je najmä preskúmať aktuálny stav systému VOD na území Mesta Banská Bystrica a v jeho okolí (t. j. záujmovom území), identifikovať problémy a dôvody ich vzniku, definovať ciele a zistené úlohy doplniť do zadania pre návrhovú časť definovanú objednávateľom týmto zadaním o definíciu cieľového stavu a to na základe výstupov z jednotlivých analýz.

Predmetom analýzy by malo byť obdobie uplynulých min. 10 rokov, ak nie je pri jednotlivých úlohách napísané inak.

## A.1. Identifikácia problémov a cieľov vo východiskových dokumentoch

A.1.1. Identifikovať problémy, ciele a oblasti riešenia súvisiace s VOD vo východiskových a strategických dokumentoch, pričom budú analyzované najmä tieto dokumenty:

- platné strategické dokumenty na úrovni štátu, najmä:

    - Plán obnovy – cestovná mapa k lepšiemu Slovensku (najmä oblasť Zelená ekonomika, komponent č. 3 Udržateľná doprava; ďalej len „Plán obnovy“): https://www.planobnovy.sk/,

    - Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030: https://www.opii.gov.sk/download/d/strategicky_plan_rozvoja_dopravy_SR_do _roku_2030.pdf,

    - Rámcový plán dopravnej obslužnosti a štandardy dopravnej obsluhy:

    - Plán dopravnej obslužnosti pre železničnú osobnú dopravu (ďalej len „PDO ŽD“): https://www.mindop.sk/eurofondy/plan-obnovy/verejna-osobna-doprava/plan-dopravnej-obsluznosti-pre-zeleznicnu-osobnu-dopravu,

    - Daňové prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/danove-prognozy/danove-prognozy.html,

    - Komunálna kalkulačka Rady pre rozpočtovú zodpovednosť: https://www.rrz.sk/komunalna-kalkulacka/;

    - Projekt zavedenia Národného integrovaného cestovného lístka

- platné strategické dokumenty na úrovni kraja, najmä:

  - Plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja a Plán dopravnej obslužnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len „PUM BBSK“, resp. „PDO BBSK“):
https://www.bbsk.sk/sekcie/plan-udrzatelnej-mobility
https://www.bbsk.sk/plan-dopravnej-obsluznosti

  - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022 – 2030 (ďalej len „PHSR BBSK“): https://www.bbsk.sk/phsr-bbsk-2022-2030

  - Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj (ďalej len „ÚP VÚC BBK“): https://www.bbsk.sk/uzemny-plan-vuc-bbk;

- platné strategické dokumenty na úrovni mesta, najmä:

- Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica 2022; ďalej len „PUM“): https://www.banskabystrica.sk/uzemne-planovanie/plan-udrzatelnej-mobility-funkcneho-uzemia-krajskeho-mesta-banska-bystrica-r-2022/

- platné územnoplánovacie dokumenty mesta, najmä:

  - Územný plán mesta Banská Bystrica 2015 (ďalej len „ÚPN BB“):  https://www.banskabystrica.sk/uzemne-planovanie/kategorie-uzemnych-planov/uzemny-plan-mesta-banska-bystrica/

- Program rozvoja mesta Banská Bystrica 2030 (ďalej len „PRM“): https://www.banskabystrica.sk/samosprava/otvorena-samosprava-ogp-local/participativne-planovanie/program-rozvoja-mesta-2030/,

- Programový rozpočet mesta Banská Bystrica na roky 2026-2028 a ďalšie: https://www.banskabystrica.sk/dokumenty-mesta/rozpocty-mesta/;

- dokumenty týkajúce sa prevádzky systému pravidelnej mestskej dopravy, najmä:

  - platná Zmluva o službách vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave  (vrátane dodatkov v stave platnom k dokončeniu PDO)

  - platná Zmluva o službách vo verejnom záujme v mestskej trolejbusovej doprave (vrátane dodatkov v stave platnom k dokončeniu PDO)

  - Plán dopravnej obslužnosti mesta Banská Bystrica 2022 https://cdn.banskabystrica.sk/2023/06/PDO-mesta-Banska-Bystrica.pdf

- dokumenty týkajúce sa integrovaného dopravného systému, najmä:

  - platný Prepravný poriadok IDS BBSK (a tarifa; aktuálny stav – pred integráciou MDS Banská Bystrica):  https://idsbbsk.sk/prepravny-poriadok/

## A.2. Analýza a prognóza dopytu

A.2.1.	Analyzovať a prognózovať demografiu v záujmovom území vrátane zmien jej štruktúry podľa veku a vzdelania na základe analýz a prognóz spracovaných pre ÚPN BB a PUM.

A.2.2.	Analyzovať a prognózovať vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti v záujmovom území na základe analýz a prognóz spracovaných pre ÚPN BB a PUM.

A.2.3.	Zrealizovať dopravno-sociologický prieskum (t. j. prieskum dopravného správania domácností) podľa a získané údaje spracovať do podoby záverečnej správy a databáz pre potreby ďalších analýz a dopravných modelov:

- Ciele výskumu:

  - Získanie dát pre riešený dokument, dopravný model ako aj pre budúce použitie v iných strategických dokumentoch mesta. Analýza by mala okrem iného zohľadniť rozdielne dopravné správanie na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva záujmového územia mesta Banská Bystrica podľa demografickej a socioekonomickej štruktúry obyvateľstva, územného hľadiska (na úrovni dopravných okrskov), účelu a dĺžky cesty, vybraného dopravného prostriedku so zohľadnením aj spolujázd osôb v jednom dopravnom prostriedku.

  - Vyhodnotenie ukazovateľov:

      - Hybnosť – priemerný počet ciest na osobu za deň v členení podľa ekonomických kategórií, účelu cesty a územného hľadiska.

      - Distribučné krivky – dosahované časové dĺžky ciest v členení podľa ekonomických kategórií, účelu cesty a územného hľadiska.

      - Deľba prepravnej práce (tzv. „modal split“) – podľa počtu ciest ako aj prepravného výkonu v členení podľa ekonomických kategórií, účelu cesty a územného hľadiska.

      - Dostupnosť dopravných prostriedkov a verejnej dopravy v domácnosti.

      - Časové rozloženie ciest v priebehu dňa.

      - Priemerný počet ciest v danej hodine v členení podľa účelu cesty, dopravného prostriedku, lokality štartu a cieľa a demografickej a socioekonomickej štruktúry obyvateľstva.

      - Doba cesty v členení podľa lokality štartu a cieľa, času odchodu, účelu cesty a dopravného prostriedku.

- Výberový rámec: Domácnosti v záujmovom území mesta Banská Bystrica, resp. jej členovia s vekom 6 a viac rokov.

- Čas zberu dát: Najviac 3 mesiace.

- Nástroj zberu: „Cestovný denník“ v kombinácii s dotazníkom domácnosti. Respondenti anonymne vyplnia 2 cestovné denníky – jeden denník za utorok/stredu/štvrtok a jeden denník za sobotu – v konkrétnom kalendárnom týždni, ktorého žiaden deň nebol zároveň štátnym sviatkom, príp. v ktorom neprebiehali školské prázdniny. Konkrétne dni budú určené spracovateľom v spolupráci s objednávateľom.

- Metóda výberu a forma zberu: Určí spracovateľ po dohode s objednávateľom.

- Rozsah výberu: Min. 3% domácností v záujmovom území mesta Banská Bystrica; ďalej rozdelené pomerovo k počtu domácnostiam v jednotlivých dopravných okrskoch.

- Územné členenie:

  - Mesto Banská Bystrica → Mestská časť mesta Banská Bystrica → Dopravný okrsok.

  - Okolie mesta Banská Bystrica → Obec.

A.2.4.	Porovnať výstupy prieskumu podľa A.2.3. s prieskumami realizovanými v minulosti v súvislosti s niektorými dokumentmi uvedenými v kap. A.1.1. tohto zadania a identifikovať podstatné javy ovplyvňujúce zmenu dopravného správania a ich dopady na cestovanie.

A.2.5.	Analyzovať dopravné prúdy všetkých druhov dopravy (vrátane individuálnej automobilovej dopravy) v záujmovom území na základe analýz a prognóz spracovaných pre ÚPN BB a PUM. Prípadne doplniť analýzou lokalizačných dát o polohách a pohybe SIM kariet.

A.2.6.	Vytvoriť  multimodálny dopravný model záujmového územia spracovaný v softvéri PTV Visum na základe vyššie uvedených analýz. S doplnením dát za IDS BBSK pri preprave v regionálnej autobusovej doprave v Banskej Bystrici a okolí.

## A.3. Priestorová analýza

A.3.1.	Identifikovať a analyzovať existujúce zdroje a ciele cestujúcich v záujmovom území a analyzovať ich vplyv na systém VOD.

A.3.2.	Identifikovať a analyzovať pripravovaný rozvoj zdrojov a cieľov cestujúcich v záujmovom území s plánovaným začatím prevádzky v návrhovom alebo výhľadovom období a analyzovať ich vplyv na systém VOD.

A.3.3.	Analyzovať vplyv stavu dopravnej infraštruktúry na systém VOD, vrátane analýzy zdržania vozidiel VOD na nej.

A.3.4.	Identifikovať a analyzovať pripravované zmeny v dopravnej infraštruktúre v záujmovom území s plánovanou realizáciou v návrhovom a výhľadovom období a prognózovať ich vplyv na systém VOD.

## A.4. Analýza existujúceho systému VOD

A.4.1.	Identifikovať záujmové územie systému VOD a vzťahy medzi ním a okolitým územím.

A.4.2.	Identifikovať všetky subsystémy VOD prevádzkované v záujmovom území.

A.4.3.	Identifikovať a analyzovať štandardy existujúceho systému VOD, vrátane pokrytia záujmového územia systémom VOD, doby dennej a nočnej prevádzky, dostupnosti zastávok a staníc v záujmovom území, frekvencie obsluhy zastávok, nadväzností medzi spojmi, počtov prestupov a časových intervalov medzi spojmi na linkách.

A.4.4.	Analyzovať dáta o jazdnom a prepravnom výkone jednotlivých liniek MDS ako aj zvyšných subsystémov VOD v jednotlivých režimoch prevádzky.

A.4.5.	Analyzovať nadväznosti v systéme VOD, rozsah súbežnej dopravy v záujmovom území a ich vplyv na systém VOD a subsystému MDS.

A.4.6.	Analyzovať a prognózovať vývoj štruktúry cestujúcich v systéme VOD podľa jednotlivých kategórií zliav.

A.4.7.	Analyzovať a prognózovať vývoj frekvencie cestujúcich v systéme VOD vo forme matice.

A.4.8.	Analyzovať spokojnosť používateľov systému VOD. Pričom do prieskumu spokojnosti doplniť aj otázky v spolupráci s IDS BBSK.

## A.5. Analýza a prognóza finančných možností objednávateľa

A.5.1.	Analyzovať a prognózovať vzájomný vplyv finančných možností objednávateľa (resp. jednotlivých objednávateľov) a systému VOD na základe dokumentov uvedených v bode A.1.1.

A.5.2.	Analyzovať možnosti spolufinancovania systému VOD z iných zdrojov, napr. zo strany okolitých obcí, zamestnávateľov alebo samosprávneho kraja.

A.5.3.	Prognózovať vplyv integrácie subsystému MDS do IDS na finančné možnosti objednávateľa.

## A.6. Analýza a prognóza prevádzkových možností dopravcu

A.6.1.	Analyzovať a prognózovať vývoj stavu ľudských zdrojov dopravcu.

A.6.2.	Analyzovať a prognózovať vývoj stavu vozidlového parku dopravcu.

A.6.3.	Analyzovať a prognózovať vývoj predaja jednotlivých druhov cestovných lístkov.

A.6.4.	Analyzovať a prognózovať vývoj príjmov dopravcu z poskytovania dopravných služieb v systéme VOD.

A.6.5.	Analyzovať a prognózovať vývoj nákladov dopravcu z poskytovania dopravných služieb v systéme VOD.

## A.7. Zhrnutie analytickej časti a doplnenie zadania pre návrhovú časť

A.7.1.	Analyzovať formou SWOT analýzy systém VOD v záujmovom území.

A.7.2.	Identifikovať problémy systému VOD v záujmovom území a identifikovať ciele pre systém VOD v návrhovom a výhľadovom období.

A.7.3.	Zhrnúť podstatné zistenia a obsah analytickej časti v tzv. „manažérskom zhrnutí“.

A.7.4.	Doplnenie zadania pre návrhovú časť PDO na základe identifikovaných problémov a cieľov a samotného zadania pre návrhovú časť definovanú v tomto zadaní.

# B. Návrhová časť

Cieľom návrhovej časti je definovať jeden alebo viacero možných riešení cieľového stavu systému VOD na základe výstupov z analytickej časti, pričom je potrebné dosiahnuť primeraný kompromis medzi týmito cieľmi:

- splnenie požiadaviek platných právnych a technických noriem,

- dosiahnutie vysokej atraktívnosti systému VOD pre cestujúcich,

- dosiahnutie minimálnych nárokov na finančné možnosti objednávateľa a prevádzkové možnosti dopravcu.

- integrácia MDS do IDS

Predmetom návrhu v zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 332/2023 Z. z. je obdobie v rozsahu 10 rokov, t. j. 2027 – 2037 (vrátane) a výhľadové obdobie najmenej na ďalších 5 rokov (t. j. do roku 2042).

V návrhu sa pripúšťa okrem existujúcich systémov VOD zahrnúť v primeranej miere aj obsluhu územia alternatívnymi dopravnými službami za predpokladu primeranej integrácie týchto služieb do systému VOD (a IDS), najmä v oblasti dopravnej, tarifnej a technologickej integrácie.

## B.1. Návrh štandardov dopravnej obslužnosti

B.1.1. 	Definovať záujmové územie pre systém VOD, ktoré bude predmetom návrhu.

B.1.2. Definovať jednotné štandardy dopravnej obslužnosti pre systém VOD v navrhovanom záujmovom území primerane zmyslu § 16 vyhlášky č. 269/2024 Z.z.:

- štandard maximálnej dochádzkovej vzdialenosti z miest zdrojov a cieľov cestujúcich na zastávku systému VOD, t. j. definovanie maximálnej vzdialenosti pešieho presunu cestujúcich z miest zdrojov a cieľov na zastávku systému VOD tak, aby čas presunu neprekročil napr. viac ako 5 minút pre viac ako napr. 90% obyvateľov záujmového územia pri primeranom zohľadnení trasovania existujúcej pešej infraštruktúry, jej stavu a výškového profilu,

- štandard jednotných režimov prevádzky systému VOD, t. j. definovanie jednotného časového rozsahu prevádzky pre celý systém VOD, napr. definovanie časového úseku denného a nočného režimu,

- štandard minimálnej frekvencie obsluhy zastávok linkami systému VOD, t. j. definovanie najnižšieho prípustného počtu spojov obsluhujúcich danú zastávku za jednotku času pre jednotlivé režimy prevádzky systému VOD,

- štandard riešenia nadväzností medzi spojmi liniek systému VOD, t. j. definovanie jednotných princípov riešenia prestupu cestujúcich medzi spojmi rozličných liniek systému VOD v jednotlivých prestupných uzloch, napr. garancia prestupov, definovanie ich taktových časových polôh alebo maximálnej a minimálnej (pre peší presun medzi nástupiskami) doby prestupu medzi jednotlivými spojmi,

- štandard počtu prestupov pri cestách v rámci systému VOD, t. j. najvyššieho prípustného počtu prestupov pre jednotlivé kategórie ciest v systéme, napr. cesta z periférie záujmového územia na prestupný uzol, cesta z periférie záujmového územia do prestupného uzla (uzlov) v centrálnej časti záujmového územia, cesta z periférie záujmového územia do periférie záujmového územia,

- štandard systému intervalov medzi spojmi jednotlivých liniek systému VOD, t. j. definovanie najvyššej hodnoty prípustného intervalu medzi spojmi jednej linky pre jednotlivé kategórie liniek (resp. systému jeho určovania pre jednotlivé kategórie liniek) a jednotlivé režimy prevádzky systému VOD, pričom hodnoty intervalu vyššie ako 10 musia byť deliteľom alebo násobkom čísla 60. Pre jednoduchšiu predstavu uvádzame príklad systému v nasledujúcej tabuľke.

Tab. 1: Príklad logiky systému intervalov

| KATEGÓRIA LINIEK | INTERVAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRACOVNÉ DNI (školský rok) |  |  | PRACOVNÉ DNI (školské prázdniny) |  |  | VOĽNÉ DNI |
|  | RŠ | PŠ | S | RŠ | PS | S |  |
| A | 6 | 12 | 15 | 7-8 | 15 | 20 | 20 |
| B | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| C | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 60 | 60 |

Legenda: RŠ – ranná dopravná špička, PŠ – poobedná dopravná špička, S – dopravné sedlo

## B.2. Návrh siete liniek VOD

B.2.1.	Definovať filozofiu a návrh siete liniek VOD v záujmovom území a to aj pre jednotlivé etapy uvádzané v nasledujúcich podkapitolách tejto kapitoly a podľa princípov a požiadaviek definovaných v nasledujúcich bodoch. Vrátane optimalizácie siete zastávok.

B.2.2.	Návrh každej jednotlivej linky musí obsahovať minimálne nasledujúce informácie:

- označenie linky,

- trasa linky (vrátane prípadných variantov trás),

- dĺžka trasy pre všetky varianty trasy (vrátane opačných smerov; v km),

- najkratší cestovný čas medzi počiatočnou a konečnou zastávkou pre všetky varianty trasy (vrátane opačných smerov),

- kategória linky, resp. príslušnosť linky ku niektorej z kategórii liniek,

- interval medzi spojmi linky rovnakým smerom pre jednotlivé režimy prevádzky,

- časový rozsah prevádzky linky vo vzťahu k štandardu jednotných režimov prevádzky systému VOD,

- trakcia a kategória vozidiel, ktorými bude linka zabezpečovaná v zmysle platných TPŠ,

- počet spojov za deň v jednotlivých režimoch prevádzky,

- vypočítaný jazdný výkon za deň v jednotlivých režimoch prevádzky,

- vypočítaný prepravný výkon za deň v jednotlivých režimoch prevádzky,

- odhad počtu vozidiel za deň potrebných na zabezpečenie prevádzky linky v jednotlivých režimoch prevádzky,

- odhad počtu vodičov za deň potrebných na zabezpečenie prevádzky linky v jednotlivých režimoch prevádzky,

- stručný popis garantovaných nadväzností spojov tejto linky na iné linky spolu s informáciou o zastávke ku ktorej sa táto nadväznosť viaže.

B.2.3.	Označenie linky bude vychádzať z aktuálnych liniek v záujmovom území, t. j. v prípade vedenia linky v podobnej trase, resp. zabezpečí podobné dopravné vzťahy, s existujúcou linkou sa táto nová linka označí rovnako ako táto existujúca linka. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť spracovateľovi označenie jednotlivých liniek po dohode s organizátorom a spracovateľ je povinný návrh označenia linky objednávateľom akceptovať.

B.2.4.	Trasa linky bude popísaná prostredníctvom názvov obsluhovaných zastávok. V prípade, ak je na trase linky navrhovaná nová zastávka, jej názov určí objednávateľ.

B.2.5.	Návrh siete liniek VOD bude založený na linkovom princípe s minimálnou variabilitou trás a systéme prestupov medzi jednotlivými linkami. Preto návrh každej jednotlivej dennej linky pravidelnej mestskej dopravy by podľa jej vlastností mal zodpovedať niektorej z nasledujúcich kategórií denných liniek:

- nosné denné linky:

    - charakter: nosná vrstva systému VOD v záujmovom území,

    - primárna funkcia: priame spojenie pre najvýznamnejšie dopravné vzťahy a zároveň spojenie medzi viacerými prestupnými uzlami v záujmovom území,

    - interval medzi spojmi liniek: najnižšia hodnota v systéme intervalov (t. j. najkratší interval) pre jednotlivé režimy prevádzky systému VOD v zmysle príslušného štandardu,

    - časový rozsah prevádzky linky: v celej dĺžke platnosti denného režimu prevádzky,

    - vypravované vozidlá: stanovenie vhodnej kategórie vozidiel z hľadiska kapacity ;

- obslužné denné linky:

  - charakter: obslužná vrstva systému VOD v záujmovom území,

  - primárna funkcia: priama obsluha periférií a ich priame spojenie s prestupnými uzlami v záujmovom území v nadväznosti na nosné denné linky,

  - interval medzi spojmi liniek: vyššia hodnota v systéme intervalov (t. j. dlhší interval) oproti kategórii nosných denných liniek v systéme intervalov pre jednotlivé režimy prevádzky systému VOD v zmysle príslušného štandardu,

  - časový rozsah prevádzky linky: v celej dĺžke platnosti denného režimu prevádzky,

  - vypravované vozidlá: stanovenie vhodnej kategórie vozidiel z hľadiska kapacity;

- účelové denné linky:

- charakter: nadštandardná vrstva systému VOD v záujmovom území,

- primárna funkcia: obsluha periférií pre špecifické dopravné vzťahy a ich spojenie s prestupnými uzlami v záujmovom území v nadväznosti na obslužné a nosné denné linky,

- interval medzi spojmi liniek: rovnaká alebo vyššia hodnota v systéme intervalov (t. j. dlhší interval alebo nepravidelný/účelový) oproti kategórii obslužných denných liniek v systéme intervalov pre jednotlivé režimy prevádzky systému VOD v zmysle príslušného štandardu, s možnosťou vypravenia spoja iba za splnenia návrhom definovaných podmienok (napr. objednávka prepravy cestujúcim vopred),

- časový rozsah prevádzky: určitá časť denného režimu prevádzky, určí sa podľa úrovne (predpokladaného) dopytu cestujúcich v priebehu dňa (napr. iba počas dopravných špičiek alebo iba počas dopravného sedla medzi rannou a poobednou dopravnou špičkou),

- vypravované vozidlá: stanovenie vhodnej kategórie vozidiel z hľadiska kapacity ;

- expresné denné linky:

- charakter: nadštandardná vrstva systému VOD v záujmovom území,

- primárna funkcia: rýchle a priame spojenie pre špecifické dopravné vzťahy v záujmovom území vzhľadom na ich výskyt v čase a/alebo v priestore (napr. doplnok k spojom nosných liniek v určitom úseku, preprava väčšieho počtu zamestnancov z prestupného uzla k zamestnávateľom, preprava študentov medzi internátmi a železničnou stanicou,...),

- interval medzi spojmi liniek: rovnaká alebo vyššia hodnota (t. j. dlhší interval) oproti kategórii nosných denných liniek v systéme intervalov pre jednotlivé režimy prevádzky systému VOD v zmysle príslušného štandardu, s možnosťou vypravenia spoja iba za splnenia návrhom definovaných podmienok (napr. objednávka prepravy cestujúcim vopred), v prípade tzv. zvozových liniek je možné nenavrhovať interval za predpokladu garantovanej nadväznosti spojov účelovej dennej linky na nosnú alebo obslužnú dennú linku v prestupnom uzle,

- časový rozsah prevádzky: určitá časť denného režimu prevádzky, určí sa podľa úrovne (predpokladaného) dopytu cestujúcich v priebehu dňa (napr. iba počas dopravných špičiek alebo iba počas dopravného sedla medzi rannou a poobednou dopravnou špičkou),

- vypravované vozidlá: stanovenie vhodnej kategórie vozidiel z hľadiska kapacity .

B.2.6.	Predpokladá sa navrhovať samostatnú sieť liniek pre denný a nočný režim prevádzky, pričom pre systém nočných liniek sa predpokladá definovanie centrálneho prestupného uzla s hromadným odchodom spojov liniek v pravidelnom intervale. Súčasťou návrhu musí byť riešenie prechodu medzi týmito režimami prevádzky tak, aby bolo možné vytvárať nadväznosť medzi poslednými spojmi v jednom režime a prvými spojmi v druhom režime v prestupných uzloch. Návrh každej jednotlivej nočnej linky pravidelnej mestskej dopravy by podľa jej vlastností mal zodpovedať niektorej z nasledujúcich kategórií nočných liniek:

- nosné nočné linky:

      - charakter: nosná vrstva systému VOD v záujmovom území,

      - primárna funkcia: priame spojenie centrálneho prestupného uzla pre najvýznamnejšie dopravné vzťahy, s možnosťou zároveň umožniť spojenie medzi centrálneho prestupného uzla s prestupnými uzlami v záujmovom území pre zabezpečenie nadväznosti na účelové nočné linky,

      - interval medzi spojmi liniek: najnižšia hodnota v systéme intervalov (t. j. najkratší interval) pre jednotlivé režimy prevádzky systému VOD v zmysle príslušného štandardu,

      - časový rozsah prevádzky linky: v celej dĺžke platnosti nočného režimu prevádzky,

      - vypravované vozidlá: stanovenie vhodnej kategórie vozidiel z hľadiska kapacity;

- účelové nočné linky:

      - charakter: nadštandardná vrstva systému VOD v záujmovom území,

      - primárna funkcia: priama obsluha periférií a ich priame spojenie s prestupnými uzlami v záujmovom území v nadväznosti na nosné nočné linky,

      - interval medzi spojmi liniek: vyššia hodnota (t. j. dlhší interval) oproti kategórii nosných nočných liniek v systéme intervalov pre jednotlivé režimy prevádzky systému VOD v zmysle príslušného štandardu, s možnosťou vypravenia spoja iba za splnenia návrhom definovaných podmienok (napr. objednávka prepravy cestujúcim vopred), resp. je možné nenavrhovať interval za predpokladu garantovanej nadväznosti spojov účelovej nočnej linky na nosnú alebo obslužnú dennú linku v prestupnom uzle,

      - časový rozsah prevádzky linky: určitá časť nočného režimu prevádzky, určí sa podľa úrovne (predpokladaného) dopytu cestujúcich v priebehu noci,

      - vypravované vozidlá: stanovenie vhodnej kategórie vozidiel z hľadiska kapacity.

B.2.7.	V rámci jednotlivých návrhov siete liniek je potrebné zapracovať aj regionálne autobusové linky a regionálne železničné linky v zmysle PDO ŽD a PDO BBSK. Spracovateľ je oprávnený navrhnúť obsluhu lokality v záujmovom území niektorou z týchto liniek aj v rozpore s návrhom v PDO ŽD a PDO BBSK v prípade, ak pri splnení štandardov, princípov a parametrov uvedených v tomto zadaní takéto riešenie umožní šetriť finančné a prevádzkové možnosti objednávateľa a dopravcu. Pri vypracovaní návrhu spolupracovať s IDS BBSK.

B.2.8.	Vypracovať jednoduché grafické schémy pre všetky jednotlivé návrhy siete liniek VOD, pričom v nich okrem iného bude vyznačené:

    - všetky zastávky a stanice VOD v záujmovom území, tak aby bolo možné identifikovať jednotlivé zastávky a stanice podľa ich názvu,

    - trasovanie navrhovaných liniek v jednotlivom návrhu siete liniek vrátane všetkých variantov trasy týchto liniek (vo všetkých smeroch linky), tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať jednotlivé časti trasy k jednotlivým linkám.

B.2.9.	Vypracovať GIS súbory (ktoré poskytne pre všetky jednotlivé návrhy siete liniek VOD, pričom v nich okrem iného bude vyznačené:

    - všetky zastávky a stanice VOD v záujmovom území, tak aby bolo možné identifikovať jednotlivé zastávky a stanice podľa ich názvu,

    - izochrony dostupnosti zastávok a staníc VOD v zmysle príslušného štandardu,

    - trasovanie navrhovaných liniek v jednotlivom návrhu siete liniek vrátane všetkých variantov trasy týchto liniek (vo všetkých smeroch linky), tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať jednotlivé časti trasy k jednotlivým linkám.

B.2.10.	Vypracovať linkový cestovný poriadok pre jednotlivé linky jednotlivých návrhov siete liniek VOD, pričom tieto budú súčasťou samostatnej prílohy k samotnému PDO a nebudú záväzné pre objednávateľa ani dopravcu. V týchto cestovných poriadkoch okrem iného zrozumiteľne vyznačí všetky nadväznosti medzi linkami.

B.2.11.	Vypracovať obehy vozidiel pre jednotlivé návrhy siete liniek VOD s cieľom preukázať potrebný počet vozidiel pre zabezpečenie dennej výpravy a účelne preukázať efektívny obeh vozidla aj s možnosťou využitia prejazdov medzi linkami za dodržania pracovnej a sociálnej legislatívy vodičov. Tieto obehy budú súčasťou samostatnej prílohy k samotnému PDO a nebudú záväzné pre objednávateľa ani dopravcu.

B.2.12.	Aktualizovať, t. j. kalibrovať a validovať, multimodálny dopravný model záujmového územia spracovaný v zmysle bodu A.2.6. zadania o všetky jednotlivé návrhy siete liniek VOD, vrátane cestovných poriadkov jednotlivých liniek.

B.2.13.	Pri návrhu uvažovať aj s variantom prevádzky VOD bez trolejbusovej dráhy, predložiť analýzu ekonomického dopadu takéhoto variantu, vyhodnotiť negatívne environmentálne a iné dopady a navrhnúť ich zmiernenie.

B.2.14.	Posúdiť možnosť vybudovania technickej základne MDS vo vlastníctve objednávateľa.

### B.2.A. Východiskový návrh siete liniek VOD

B.2.A.1.	Definovať východiskový návrh siete liniek VOD v záujmovom území v zmysle všeobecných požiadaviek uvedených v predchádzajúcich bodoch a požiadaviek špecifických pre tento návrh:

- Vychádzať z predpokladu stavu rozvoja mesta, stavu dopravnej infraštruktúry, finančných a prevádzkových možností, ktoré je možné očakávať v prvý rok platnosti PDO s minimálnymi nárokmi na realizáciu opatrení v týchto oblastiach.

- Filozofiu návrhu postaviť na „modulárnom princípe“, resp. logike, t. j. tak, aby bolo možné dosiahnuť cieľový návrh siete liniek VOD do konca platnosti návrhového obdobia PDO postupne v jednotlivých etapách, v logickej nadväznosti a v závislosti od skutočnej realizácie jednotlivých zmien a opatrení v rozvoji mesta, stavu dopravnej infraštruktúry a finančných a prevádzkových možnostiach v čase s minimalizáciou závislostí medzi jednotlivými etapami.

B.2.A.2.	Vyhodnotiť východiskový návrh siete liniek VOD na rok prevádzky, najmä z hľadiska nasledujúcich parametrov:

- odhad jazdného, prepravného a režijného výkonu jednotlivých liniek, kategórií liniek, trakcií a celkovo ,

- odhad potrebného počtu vozidiel na zabezpečenie prevádzky siete liniek VOD,

- odhad potrebného počtu vodičov na zabezpečenie prevádzky siete liniek VOD,

- odhad jednotkových a celkových finančných nákladov na zabezpečenie prevádzky siete liniek VOD,

- odhad počtu cestujúcich prepravených v rámci systému VOD na jednotlivých linkách, kategóriách liniek, trakciách a celkovo,

- odhad tržieb z cestovného získaný v rámci systému VOD v záujmovom území podľa jednotlivých kategórií cestujúcich (resp. tarifných skupín cestovného) a celkovo,

- odhad výšky príspevku objednávateľa pre dopravcov,

- príp. ďalších parametrov po dohode s objednávateľom.

### B.2.B. Cieľový návrh siete liniek VOD

B.2.B.1.	Definovať cieľový návrh siete liniek VOD v záujmovom území v zmysle všeobecných požiadaviek uvedených v predchádzajúcich bodoch a požiadaviek špecifických pre tento návrh:

Vychádzať z predpokladu stavu rozvoja mesta, stavu dopravnej infraštruktúry, finančných a prevádzkových možností, ktoré je možné očakávať v posledný rok platnosti PDO.

Filozofiu návrhu postaviť na modulárnom princípe tak, aby bolo možné cieľový návrh siete liniek VOD vo výhľadovom období PDO ďalej rozvíjať postupne v jednotlivých etapách, podľa realizácie jednotlivých zmien a opatrení v rozvoji mesta, dopravnej infraštruktúre, finančných a prevádzkových možnostiach v čase s minimalizáciou závislostí medzi jednotlivými etapami.

B.2.B.2.	Vyhodnotiť cieľový návrh siete liniek VOD na rok prevádzky, najmä z hľadiska nasledujúcich parametrov:

- odhad jazdného, prepravného a režijného výkonu jednotlivých liniek, kategórií liniek, trakcií a celkovo,

- odhad potrebného počtu vozidiel na zabezpečenie prevádzky siete liniek VOD,

- odhad potrebného počtu vodičov na zabezpečenie prevádzky siete liniek VOD,

- odhad jednotkových a celkových finančných nákladov na zabezpečenie prevádzky siete liniek VOD,

- odhad počtu cestujúcich prepravených v rámci systému VOD na jednotlivých linkách, kategóriách liniek, trakciách a celkovo,

- odhad tržieb z cestovného získaný v rámci systému VOD v záujmovom území podľa jednotlivých kategórií cestujúcich (resp. tarifných skupín cestovného) a celkovo,

- odhad výšky príspevku objednávateľa pre dopravcov,

- príp. ďalších parametrov po dohode s objednávateľom.

### B.2.C. Výhľad návrhu siete liniek VOD

B.2.C.1.	Definovať a opísať ďalšie zmeny v návrhu siete liniek VOD v záujmovom území s predpokladanou realizáciou vo výhľadovom období v zmysle všeobecných požiadaviek uvedených v predchádzajúcich bodoch. Predmetom tejto úlohy by mali byť predovšetkým tie zmeny, ktorých príprava bude potrebná ešte v priebehu platnosti PDO.

## B.3. Návrh prestupných uzlov

B.3.1.	Definovať návrh prestupných uzlov v sieti VOD, vrátane ich kategorizácie podľa významu vychádzajúc z návrhu kategorizácie v PUM, ich približného umiestnenia v záujmovom území a opisu ich minimálnej úrovne vybavenia. Návrh musí vychádzať z PUM, PUM BBSK, ÚPN BB a reflektovať východiskový a cieľový návrh siete liniek VOD.

## B.4. Zhodnotenie vplyvu návrhov na finančné možnosti objednávateľa

B.4.1.	Zhodnotiť vplyv východiskového návrhu siete liniek VOD v záujmovom území na finančné možnosti objednávateľa.

B.4.2.	Zhodnotiť vplyv cieľového návrhu siete liniek VOD v záujmovom území na finančné možnosti objednávateľa.

## B.5. Návrh opatrení

B.5.1.	Navrhnúť a popísať opatrenia, ktoré je potrebné realizovať vo vzťahu k jednotlivým návrhom siete liniek a prestupných uzlov, najmä v týchto oblastiach:

- dopravná infraštruktúra,

- štruktúra vozidiel dopravcov,

- informačný a vybavovací systém dopravcov,

- tarifa a prepravný poriadok,

- zmluvné vzťahy s dopravcami,

- finančné možnosti objednávateľa a spolufinancovanie v záujmovom území.

## B.6. Akčný plán

B.6.1.	Navrhnúť akčný plán implementácie pre opatrenia definované v kap. B.5., vrátane určenia časového horizontu realizácie jednotlivých opatrení, ich nositeľov a vykonávateľov a odhadu nákladov na ich realizáciu. Navrhnúť postupnosť krokov vedúcich k integrácii s IDS BBSK.

## B.7. Zhodnotenie

B.7.1.	Zhrnúť podstatné zistenia a obsah návrhovej časti v tzv. „manažérskom zhrnutí“.

# Záver

Verejná osobná doprava je pomerne komplexný systém, poskytujúci verejnosti dopravné služby, ktoré sú vo významnej miere dotované z finančných prostriedkov štátu a samospráv. Preto je dôležité, aby všetky zúčastnené strany v procese tvorby a realizácie systému VOD mali jasnú predstavu o riešení systému VOD v najbližších rokoch, rozumeli dôvodom jeho voľby a spôsobom ako zvolené riešenie systému VOD realizovať. To všetko by malo byť popísané v Pláne dopravnej obslužnosti.

# Prílohy

- Príloha č. 1: Schéma liniek mestského dopravného systému v Banskej Bystrici

- Príloha č. 2: Výstupy z dopravného modelu